| **Ata de Reunião** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: 24/02/23 | | | | |
| Hora: 19:00 às 19:30 | | | | |
| Local: Google meet ( reunião virtual síncrona) | | | | |
| Participantes | | | | |
| Nome | Email | | Papel | |
| Belle Nerissa | belizeu@sga.pucminas.br | | Team leader e Desenvolvedor Front-end | |
| Laura Lourdes | laura.rodrigues.1199007@sga.pucminas.br | | Scrum master | |
| Márcio Lucas | marcio.lucas@sga.pucminas.br | | Desenvolvedor Front-end | |
| Álvaro Silva | alvaromaximosilva@gmail.com | | Cliente | |
| Warley Leandro | warley.anjos@sga.pucminas.br | | Desenvolvedor Full-Stack | |
| Pauta | | | | |
| - Discussão do atual cenário do projeto  - Solucionamento de dúvidas de requisitos com o cliente (Vacinas e antecedentes)  - Solucionamento de dúvidas do Cliente quanto ao projeto  - Apresentação dos documentos de classe e caso de uso para o cliente | | | | |
| Notas e Decisões | | | | |
| Indicar prazos e os responsáveis para as resoluções que demandarem ações  Dúvidas:   * Como médico irá associar a paciente a sua ficha   + inserindo o seu nome   + Terá um campo de busca para o usuário médico pesquisar pela ficha da paciente e um botão para favoritá-la para rápido acesso no sistema. | | | | |
| Pendências | | | | |
| Descrição da Pendência | | Data para solução | | Responsável |
| Criação da Tela de Login Web | | 10/03/23 | | Belle |
| Criação da Tela de Login Mobile | | 10/03/23 | | Warley |
| Criação do Wireframing | | 08/03/23 | | Belle, Ian, Marcio, Laura, Warley |
| Criação do documento de entrega da sprint-1 | | 08/03/23 | | Belle, Ian, Marcio, Laura, Warley |
| Criação da apresentação de entrega da sprint-1 | | 08/03/23 | | Belle, Ian, Marcio, Laura, Warley |

