| **Ata de Reunião** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: 10/02/23 | | | | |
| Hora: 19:00 às 20:00 | | | | |
| Local: Google meet ( reunião virtual síncrona) | | | | |
| Participantes | | | | |
| Nome | Email | | Papel | |
| Belle Nerissa | belizeu@sga.pucminas.br | | Scrum master | |
| Warley Leandro | warley.anjos@sga.pucminas.br | | Desenvolvedor Full-Stack | |
| Márcio Lucas | marcio.lucas@sga.pucminas.br | | Desenvolvedor Front-end | |
| Ian Cunha | iadcunha@sga.pucminas.br | | Desenvolvedor Back-end | |
| Cassio Silva | cassiochamone@gmail.com | | Cliente | |
| Pauta | | | | |
| - Apresentação dos integrantes do grupo  - Apresentação da demanda  - Discussão do atual cenário do projeto  - Solucionamento de dúvidas de requisitos com o cliente  - Criação de um cronograma de futuras reuniões de alinhamento  - Discussão dos primeiros requisitos a serem entregues | | | | |
| Notas e Decisões | | | | |
| Indicar prazos e os responsáveis para as resoluções que demandarem ações  - App será primordialmente pensado para dispositivos movéis e com compatibilidade de visualização web;  - A prioridade será dada ao desenvolvimento das funções de cadastro e visualização dos dados da gestante assim como todo o conteúdo da caderneta e da planilha da gestante já existentes;  - O app terá dois tipos de usuários: Paciente(Gestante) e Médico responsável;  - O usuário Paciente terá a opção de apenas inserir e editar seus dados pessoais e visualizar os demais dados. O usuário Médico terá a possibilidade de inserir e editar e visualizar todos os demais dados cadastrais da paciente e de seu progresso no pré-natal; | | | | |
| Pendências | | | | |
| Descrição da Pendência | | Data para solução | | Responsável |
| Estipulação de dados cadastrais do usuário médico (OK) | | 03/03/23 | | Cassio Silva |
| Adesão de um integrante do time no grupo de desenvolvimento da aplicação por parte da empresa Fraktal para conhecimento das tecnologias a serem utilizadas e possíveis compatibilidades entre os softwares (OK) | | 03/03/23 | | Cassio Silva |
| Criação do cronograma de entregas de artefatos | | 03/03/23 | | Belle, Ian, Marcio, Laura, Warley |
| Escolha de tecnologias a serem utilizadas (OK) | | 03/03/23 | | Belle, Ian, Marcio, Laura, Warley |
| Construir documento de Requisitos (OK) | | 03/03/23 | | Belle, Ian, Marcio, Laura, Warley |

